中華民國證券櫃檯買賣中心

興櫃股票電腦議價點選系統

開放式基金交易平台

黃金現貨交易平台

市場實況模擬測試程序

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

105年3月26日

目     錄

壹、測試目的	3

貳、測試日期及時間	3

參、參加測試單位	3

肆、測試使用環境	3

伍、注意事項	3

陸、測試業務說明	4

柒、連絡電話	5

捌、證券商測試作業底稿	6

<附件> 測試狀況回覆表	8

中華民國證券櫃檯買賣中心

興櫃股票電腦議價點選系統

開放式基金交易平台

黃金現貨交易平台

市場實況模擬測試程序

# 壹、測試目的

本中心因新電腦機房之興櫃股票電腦議價點選系統架構調整，為確保機房搬遷後，興櫃市場能順利運作，特舉辦興櫃股票系統、開放式基金交易平台暨黃金現貨交易平台市場實況模擬測試。

# 貳、測試日期及時間

一、測試日期：105年3月26日（星期六）

二、測試時間：08:30～14:00

(一)、第一階段(新機房交易主機)：08:30~12:30

(二)、第二階段(還原測試)：13:00~14:00

為確保次一營業日市場交易正常，請務必參加第二階段之還原測試。

# 參、參加測試單位

- 各櫃檯買賣證券商（含自營商及經紀商）

- 各開放式基金受益憑證造市商

- 各黃金現貨造市商

- 台灣固網股份有限公司

- 中華電信股份有限公司

- 遠傳電信股份有限公司

- 櫃檯買賣中心資訊部

# 肆、測試使用環境

一、測試時，請各證券商務必登入 正式主機。

二、測試時系統登入所使用之 帳號/密碼 均與現行作業相同。

# 伍、注意事項

一、測試中若有任何問題，請與本中心資訊部聯絡。

二、市場會測結束後，如有異常狀況請填寫測試狀況回覆表(如附件)，並傳真至本中心。

# 陸、測試業務說明

- 連線至新機房交易主機測試

(一)、測試時間：8:30~11:30

(二)、開盤時間：9:00

(三)、請各測試單位進行系統功能測試。

- 系統日結作業

(一)、測試時間：11:30~12:10

(二)、此項作業由櫃買中心作業，各測試單位不須作業。

- 日結報表傳送

(一)、測試時間：12:10~12:30

(二)、請各測試單位查詢相關報表內容是否正確。

- 資訊網路切換回主系統

(一)、切換時間：12:30~13:00

(二)、此項作業由櫃買中心作業，各測試單位不須作業。

- 連線至主中心交易系統進行還原測試

(一)、測試時間：13:00~14:00

(二)、此時段測試系統將重新開盤。

(三)、請各測試單位重新登入系統，進行還原測試確認線路連通無誤。

(四)、測試結束：14:00

- 測試項目說明

各單位請依所測試之系統進行所屬功能測試

(一)、興櫃股票電腦議價點選系統

1、報價：對任一推薦股票/基金/黃金商品進行報價輸入、修改。

2、委託控管基準價接收是否正常。

3、委託：對任一股票/基金/黃金商品進行委託輸入、修改、查詢。

4、點選成交：對任一推薦股票/基金/黃金商品進行點選成交。

5、成交申報：對任一以系統外議價方式成交的資料進行申報。

6、成交查詢：查詢成交紀錄是否正確。

7、行情揭示：查詢市場成交行情紀錄是否正確。

8、報表檔案：查詢報表下載、成交及委託回報資料是否正確。

9、測試時序對照表

| 興櫃股票電腦議價點選系統 |  |
| --- | --- |
| 市場實況模擬 測試時間 | 對照之營業日 交易時間 |
| 08:15 | 08:00 |
| 08:30 | 08:30 |
| 09:00 | 09:00 |
| 11:30 | 15:00 |
| 12:10 | 16:30 |
| 12:30 | 18:00 |

請  貴公司務必於測試前做好資料備份工作，測試結束後還原系統資料。

# 柒、連絡電話

劉先生	  電話：2366-8048　　　　吳先生  電話：2366-6149

# 捌、證券商測試作業底稿

## 興櫃股票電腦議價點選系統/開放式基金/黃金現貨交易平台

（自行留存，無須傳真回櫃買中心）                              測試日期：105/03/26

| 證商代號：_________ 測試負責人簽名：_________ 證商名稱：_________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 備援模擬會測 測試時間 | 作 業 事 項 | 一般營業日 交易時間 |
| 08:00~08:30 (與新機房系統連線) | ※序前作業 1.券商資訊伺服器連線 | 08:00~08:30 |
| 08:30~09:00 (與新機房系統連線) | ※系統功能測試 - 系統登入 □ 測試人員登入系統 二、報價輸入 □ 報價輸入：造市商對所推薦興櫃股票/開放式基金 /黃金商品進行報價輸入、修改。 | 08:30~09:00 |
| 08:55~09:00 (與新機房系統連線) | ※系統功能測試 一、接收委託控管基準價 - 檢查接收「委託控管基準價」是否正常。 | 08:55~09:00 |
| 09:00~11:30 (與新機房系統連線) | ※系統功能測試 - 1.報價輸入：造市商對所推薦興櫃股票/開放式基 金/黃金商品進行報價輸入、修改。 - 2.委託輸入：券商對任一興櫃股票/開放式基金/ 黃金商品進行委託輸入、修改、查詢。 - 3.點選成交：造市商進行點選成交。 - 4.成交申報：造市商對以系統外議價方式成交的資 料進行申報。 - 5.成交查詢：查詢成交紀錄是否正確。 - 6.行情揭示：查詢市場成交行情紀錄是否正確。 | 09:00~15:00 |
| 11:30 (與新機房系統連線) | 收盤 | 15:00 |
| 11:30~12:10 (與新機房系統連線) | - 收盤日結作業，各測試單位無須作業。 (櫃買中心作業) | 16:00~16:30 |
| 12:10~12:30 (與新機房系統連線) | ※報表查詢作業 - 1.檢核系統行情及相關報表是否正確。 | 16:30~18:00 |
| 還原測試:以下進行櫃買中心線路切換回主系統後之連線驗證及還原測試 請各測試單位務必參加測試 |  |  |
| 12:30~13:00 (暫停連線) | ※等待櫃買中心切換網路連線至主系統(主機房)，此段時間請勿進行報價、委託及點選成交等作業及其他連線作業。 |  |
| 13:00~14:00 (與主中心連線) | ※與櫃買中心主系統網路連線驗證及還原測試 - 1.系統測試人員重新登入系統。 - 2.報價輸入：造市商對所推薦股票/開放式基金/黃金商品進行 報價輸入、修改。 - 3.委託輸入：證券商對任一股票/開放式基金/黃金商品進行委託 輸入、修改、查詢。 - 4.點選成交：造市商進行點選成交。 - 5.成交申報：造市商對以系統外議價方式成交的資料進行申報。 - 6.成交查詢：查詢成交紀錄是否正確。 - 7.行情揭示：查詢市場成交行情紀錄是否正確。 註：此階段不產製報表 |  |
|  | ※如有異常狀況，請填寫測試狀況回覆表。 |  |
| 完成上述還原測試作業後，即算測試完成。 感謝您的合作! |  |  |

# <附件>                    測試狀況回覆表

券商代號：                 券商名稱：

測試負責人：               聯絡電話：

測試日期：105年03月26日                            頁次：   之

- 測試業務項目：興櫃股票電腦議價點選系統/開放式基金/黃金現貨交易平台 - 測試狀況 三、意見說明

測試結束後，如有異常狀況請填妥本回覆表並傳真至本中心，謝謝!!

傳真電話：（02）2369-1223、（02）2364-8535